智能货代助手 Smart Freight Assistant
一期项目总结报告

日期：2026-08-09    版本：v1.3.3    仓库：github.com/yuj-029/smart-freight-assistant

# 一、项目概述

智能货代助手（Smart Freight Assistant）是一期面向货代从业者打造的 AI 日常作业助手，以 Marvis Skill 形态运行。一期聚焦「查询」场景，覆盖运价查询、船期追踪、汇率换算、术语百科、目的港政策五大模块，帮助操作员在手边快速获取日常所需信息，减少多系统切换和重复搜索时间。

目标用户：全国约 6.8 万家货代企业（90% 员工少于 50 人）中的操作员、销售、客服等一线岗位。

# 二、版本演进时间线

一期从初版到稳定共经历 6 个版本迭代，累计 25 项测试全部通过：

| 版本 | 日期 | 核心变更 | 测试通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.07 | 五大功能初版：运价/船期/汇率/术语/政策 | 5/5（基准） |
| v1.1 | 2026.08.08 | 运价新增可订状态列（基于有效期+市场趋势+航线数推断） | — |
| v1.2 | 2026.08.08 | 修复一期 22 个缺陷：数据完整度分级、双向汇率、柜型标准化、降级声明 | 5/5 |
| v1.3 | 2026.08.08 | 五大新特性：过期过滤/AIS时效分级/双源口径/汇率修正/术语标准化 | 10/10 |
| v1.3.2 | 2026.08.09 | 扩展运价指数(Drewry WCI+SCFI)、洛杉矶港/鹿特丹港政策 | 10/10 |
| v1.3.3 | 2026.08.09 | 十维差异化提示词测试（极简/口语/对比/合规等 10 种风格） | 10/10 |

# 三、五大功能模块详述

## 3.1 运价查询

能力：支持多航线（上海→汉堡/洛杉矶/新加坡/宁波→新加坡等）、多柜型（20GP/40HQ/40GP）、USD+RMB 双列报价，自动过滤过期运价，标注数据源口径 [net ocean]/[all-in]。

数据源：Skypace / Cogoport / 维运网（weiyun001.com）/ 船讯网（shipxy.com）/ Drewry WCI / SCFI

关键特性：过期过滤 5 级强制规则（有效期 ≤ 今天→排除）、数据完整度三级标注（完整/参考/仅区间价）、RMB 按当日 BOC 卖出价换算

## 3.2 船期追踪

能力：IMO 编号 / 船名查询，AIS 实时位置展示，含船型/运力/建造年份/旗帜/上一港/下一港/ETA 完整信息。

数据源：ShipFinder / MyShipTracking / 船讯网 API（api.shipxy.com，需 API Key）

关键特性：AIS 时效四级分级（≤1h 实时 / 1-6h 较新 / 6-24h 稍旧 / >24h 严重滞后），滞后 >24h 自动触发港序替代建议（SeaRates/船公司 schedule）

## 3.3 汇率换算

能力：中国银行牌价查询，支持美元/欧元/迪拉姆等多币种，覆盖买入价/卖出价/中行折算价。

关键特性：用语统一为「每日牌价」（非「即时汇率」），周末/非工作日自动标注滞后警告，小币种自动标注「每 100 单位」计价

## 3.4 术语百科

能力：Incoterms 2020 全 11 种术语解释、HS 编码体系说明、AMS/FOB/CIF/DAP/DDP 等行业术语多义词消歧。

关键特性：Incoterms 版本强制标注（禁止引用 Incoterms 2010 旧版）、FOB/CIF 修正为「装上船」风险转移、AMS 双含义区分（海运 Automated Manifest System / 空运 Airwaybill Manifest System）

## 3.5 目的港政策

能力：全球六大区域 54 港口清关政策查询，含关税税率/VAT/免堆期/强制单证/超期费率。

覆盖港口：杰贝阿里/鹿特丹/汉堡/洛杉矶/拉各斯/新加坡等 54 港

关键特性：多源冲突标注（如杰贝阿里免堆期 sczil 称 4 天 vs 其他源 5 天）、区域特有单证提醒（SONCAP/ISPM15/UAE Pass/ENS/ICS2）

# 四、缺陷发现与修复

一期共发现 22 个缺陷（高 2 / 中 10 / 低 7 / 跨功能系统缺陷 3），已在 v1.2 全量修复并通过验证。

## 4.1 高优先级缺陷（2 个）

| 编号 | 缺陷 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| #5 | 提单号/柜号直查不可用（web_fetch 无法穿透 COSCO 登录页） | 公开 AIS 追踪降级声明，API 对接列入三期 |
| #9 | 汇率滞后 4 天（BOC 仅工作日更新） | 双向汇率+周末自动警告+用语修正为「每日牌价」 |

## 4.2 中优先级缺陷（10 个，代表性）

| 缺陷 | 问题 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 数据粒度不一致 | 欧线有船名+ETD，非洲仅区间价 | 数据完整度三级标注 |
| 柜型表述不统一 | 40HQ/40HC/40FT 混用 | 统一为 40HQ，附映射说明 |
| 运价口径含混 | net ocean vs all-in 未区分 | 双源口径强制标注 |
| AIS 覆盖盲区 | 部分船舶无 AIS 或严重滞后 | 时效四级分级+滞后兜底建议 |
| 多源数据冲突 | 同港口免堆天数不一致 | 多源并列标注，注明来源 |
| AMS 无歧义 | 未区分海运/空运含义 | 双含义+区域对标解释 |

## 4.3 跨功能系统缺陷（3 个）

① 汇率非实时影响运价 RMB 换算：改为双向报价+周末警告。

② 输出模板刚性：数据缺失时行为未定义，改为降级提示声明「数据仅供参考」。

③ 全部功能无降级提示：所有输出统一追加数据来源声明和时效标注。

# 五、质量保障体系

## 5.1 测试体系

| 测试轮次 | 版本 | 测试类型 | 项数 | 通过率 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | v1.0 | 功能基准 | 5 | 5/5 | 五大模块基本可用性 |
| 第2轮 | v1.1 | 缺陷专项 | 22 | 0/22 | 发现全量缺陷基线 |
| 第3轮 | v1.2 | 缺陷修复验证 | 5 | 5/5 | 22缺陷全量回归 |
| 第4轮 | v1.3 | 十维功能 | 10 | 10/10 | 五大新特性+边缘场景 |
| 第5轮 | v1.3.2 | 十维全功能 | 10 | 10/10 | Drewry/SCFI双指数+洛杉矶/鹿特丹 |
| 第6轮 | v1.3.3 | 十维差异化 | 10 | 10/10 | 10种提示词风格覆盖 |

## 5.2 提示词风格覆盖（v1.3.3）

验证 Skill 在 10 种不同用户画下的响应准确性与鲁棒性：

| 风格 | 示例提示词 | 测试模块 |
| --- | --- | --- |
| 极简指令 | "上海到洛杉矶的40HQ什么价" | 运价 |
| 口语追问 | "MSC INGRID现在到哪了" | 追踪 |
| 对比类 | "DDP和DAP有啥区别" | 术语 |
| 场景驱动 | "拉各斯清关要什么单证" | 目的港 |
| 换参数 | "宁波到新加坡20GP多少钱" | 运价（小柜型） |
| 小币种 | "1000迪拉姆能换多少人民币" | 汇率 |
| 知识问答 | "HS编码是什么东西" | 术语 |
| 合规导向 | "出口美国洛杉矶港要提前申报什么" | 目的港 |
| 多维度 | "上海到新加坡20GP的报价和船期" | 运价+船期 |
| 冷门船 | "CMA CGM的CHAMPS ELYSEES在哪" | 追踪（巨轮） |

# 六、工程化与架构

## 6.1 代码管理

| 维度 | 详情 |
| --- | --- |
| GitHub | github.com/yuj-029/smart-freight-assistant（Public, AGPL v3） |
| 分支策略 | master（正式）/ dev（开发）/ backup（双语存档） |
| Tag 链 | v1.0 → v1.1 → v1.2 → v1.3 → v1.3.1 → v1.3.2 → v1.3.3 |
| 本地目录 | D:\Projects\smart-freight-assistant\public\（Git 仓库） |
| 文档归档 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\（23 份） |

## 6.2 架构分离

| 层级 | 内容 | 可见性 |
| --- | --- | --- |
| 公开层 | SKILL.md / LICENSE(AGPL v3) / README.md / package.json / .gitignore | GitHub 开源 |
| 私有层 | notify.py（四通道推送）/ scrapers/ / .env / config.yaml | 本地不入库 |
| 文档层 | 测试报告/方案/商业计划/数据源手册（23 份） | private/internal/ |

## 6.3 环境管理

| 环境 | 安装副本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| dev | smart-freight-assistant-dev（标题[DEV]） | 开发调试，快速迭代 |
| test | 合并前临时验证 | 回归测试，确认无破坏 |
| prod | smart-freight-assistant | 正式环境，对外使用 |

## 6.4 防抄袭策略

| 层面 | 措施 |
| --- | --- |
| 法律层 | AGPL v3 许可证 + SKILL.md 版权水印注释 |
| 架构层 | 敏感逻辑（notify.py/scrapers）下沉私有层，不进 Git 仓库 |
| 运营层 | 数据质量+更新频率构成竞争壁垒 |

# 七、数据源生态

| 类别 | 数据源 | 用途 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运价 | Skypace / Cogoport / 维运网 / 船讯网 | 海运费查询 | 免费公开 API |
| 运价指数 | Drewry WCI / SCFI / CCFI | 市场趋势 | 公开数据 |
| 船期追踪 | ShipFinder / MyShipTracking / 船讯网 API | AIS 实时船位 | 船讯网需 API Key |
| 汇率 | 中国银行（BOC）牌价 | 每日牌价 | 公开数据（工作日） |
| 政策 | 中国海关 / 单一窗口 / 各国海关官网 | 清关要求 | 公开数据 |
| 编码 | hsbianma.com / 商务部外贸实务查询 | HS 编码 | 公开数据 |
| 手册 | 数据源操作手册 v1.2.1（私有层） | 操作规范 | 内部文档 |

# 八、结论与已知限制

## 8.1 一期成果

一期从零搭建了覆盖货代日常查询五大场景的 AI 助手 Skill，经历了 6 个版本迭代、22 个缺陷修复、5 类准确性审计、6 轮 62 项测试（累计 25 项全通过，22 项缺陷全修复），当前版本 v1.3.3 稳定可用。

工程质量：代码托管 GitHub（tag v1.0-v1.3.3）、公开/私有架构分离、三环境管理、AGPL v3 开源 + 版权保护。

## 8.2 已知限制

| 限制 | 说明 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 提单号/柜号直查 | 船公司 API 需商业授权，当前仅公开 AIS 追踪 | 三期 |
| 汇率周末滞后 | BOC 仅工作日更新，周六日显示最近工作日牌价 | 已知限制（已加警告） |
| AIS 覆盖不均 | 部分小型/老旧船舶 AIS 数据稀疏或严重滞后 | 已知限制（已加兜底） |
| 运价非全港口覆盖 | 冷门航线数据稀疏，降级为市场参考价 | 已知限制（已加标注） |
| 未支持会员 API | 无提单/柜号直查、无船公司直连 | 三期规划 |

项目目录：D:\Projects\smart-freight-assistant\    文档归档：D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\