智能货代助手 收费模块方案设计

日期：2026-08-09    基于 v1.3.3 现状与四期路线图

# 一、收费的前提判断：什么能卖，凭什么卖

在动手设计收费之前，先回答三个核心问题：

## 1.1 用户真的会付费吗？

货代行业是成本极度敏感的行业。操作员每天处理几十票单子，时间就是钱。判断标准只有一个：这个工具能不能帮他省时间、少出错、多接单。

当前 v1.3.3 的五大查询功能解决的是「信息获取」，这是降本，但不是刚需——操作员自己也能搜，只是慢一点。真正能让人掏钱的是：

① 自动化替人干活（定时盯箱、自动报价）→ 省人力

② 风险预警（漏装、甩柜、截关提醒）→ 避免损失

③ 决策辅助（运价走势预测、最优路线推荐）→ 帮赚钱

所以：免费模块拉用户，收费模块卖价值——不是信息本身，而是信息带来的时间节省和风险规避。

## 1.2 竞品怎么收费？

| 竞品 | 收费模式 | 价格参考 | 我们的差异化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海管家 | SaaS 年费 | ¥3,000-15,000/年 | AI 原生 + Marvis 生态免部署 |
| 运小沓 | 按票收费 | ¥5-15/票 | 全链路查询一体化，非单一环节 |
| 5U AI | 免费 + 增值 | 基础免费 | 本地优先，数据隐私可控 |
| CargoWise | SaaS 年费 | $500+/月/人 | 轻量级，不绑架工作流 |

## 1.3 AGPL v3 能收费吗？

能。AGPL v3 限制的是「分发时必须开源衍生代码」，但：

① SaaS 模式不触发分发条款——用户通过 API 调用，不持有代码。

② 私有层（notify.py / scrapers / 监控引擎）不入公共仓库，license 不约束。

③ 公开层 SKILL.md 持续开源免费，构成获客漏斗。

# 二、三层收费架构设计

核心思路：公开层永远免费（获客），私有层分级收费（变现），API 层按量计费（增长）。

## 2.1 第一层：免费层（公开 SKILL.md，已就绪）

| 模块 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 运价查询 | 多航线 USD+RMB 报价，三级数据完整度 | v1.3.3 稳定 |
| 船期追踪 | AIS 位置 + 时效四级分级 + 港序替代建议 | v1.3.3 稳定 |
| 汇率换算 | BOC 每日牌价 + 周末滞后警告 | v1.3.3 稳定 |
| 术语百科 | Incoterms 2020 + AMS 消歧 + HS 编码 | v1.3.3 稳定 |
| 目的港政策 | 54 港口清关要求 + 多源冲突标注 | v1.3.3 稳定 |

定位：货代从业者的日常查询口袋工具，零门槛上手，培养使用习惯。

## 2.2 第二层：Pro 个人版（私有层能力解锁，¥29.9/月）

收费逻辑：把操作员每天重复做的「盯」和「等」自动化掉。

| 功能 | 说明 | 价值主张 | 开发难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定时盯箱 | 设 M B/L 号 / 柜号，自动轮询 AIS+港序，异常推送 | 不用每天手动查 3 次船到哪了 | 中 |
| 运价波动提醒 | 自选航线，价格波动超阈值自动告警（微信/钉钉/邮件） | 降价时第一时间知道，涨价前锁定 | 低（二期已有模板） |
| 截关倒计时 | 输入船名/航次，自动计算截关、截单、ETD 倒计时 | 避免漏截关导致甩柜损失 | 中 |
| 报价单生成 | 选航线+柜型→一键生成带公司 logo 的 PDF 报价单 | 不用 Excel 手敲 | 中 |
| 历史查询记录 | 保存 30 天查询历史，支持回溯和导出 | 对账时有据可查 | 低 |
| 优先数据源 | Pro 用户走船讯网 API 直连，非公开免费源 | 更快更全 | 低 |

定价依据：货代操作员月薪约 5,000-8,000 元，每天花 30 分钟查信息=月人力成本约 500 元。29.9 元/月替掉这部分，ROI 17:1。

## 2.3 第三层：Team 企业版（¥99/月/5 人，多账号管理）

| 功能 | 说明 | 价值主张 |
| --- | --- | --- |
| 多人协作 | 5-20 人团队共用，管理员分配航线/港口权限 | 销售看价格、操作看船期，各取所需 |
| 共享报价池 | 团队内共享运价记录，避免重复询价 | 新人不用从头问价 |
| 操作日报 | 每日自动汇总团队查询活动，推送到管理群 | 老板看板 |
| 客户分组 | 不同客户标记不同航线偏好和利润率 | 精准报价 |
| API Webhook | 对接企业微信/自建系统，查询结果自动推送 | 融入现有工作流 |
| 专属数据看板 | 月度运价走势、航线热度、团队使用统计 | 经营决策参考 |

定价依据：5 人团队月费 99 元≈每人 ¥19.8/月，低于个人版，鼓励拉团队入驻。扩到 20 人 ¥299/月。

## 2.4 第四层：API 按量计费（面向有系统的中型货代/平台）

| 套餐 | 月费 | 包含调用量 | 超量单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | ¥199/月 | 5,000 次 | ¥0.05/次 |
| Growth | ¥499/月 | 20,000 次 | ¥0.03/次 |
| Enterprise | ¥1,999/月 | 100,000 次 | ¥0.02/次 |

接口：运价查询 / 船期追踪 / 汇率 / 港口政策四个 RESTful endpoint，JSON 返回。适合已有 TMS/ERP 系统的货代做数据嵌入。

# 三、技术实现路径

## 3.1 鉴权方案

不破坏 Skill 安装体验，采用「免费安装 + 云端鉴权」模式：

① Skill 安装后默认走免费层，所有功能可用（含降级提示"Pro 功能请登录"）。

② Pro 功能在私有层实现，调用前检查本地 license key + 云端验证。

③ 首次激活：用户扫码打开 H5 支付页 → 微信/支付宝 → 自动下发 license key → Skill 写入本地 config。

④ key 绑定 Marvis 设备 ID，防止共享。换设备走自助解绑流程。

## 3.2 后端选型

| 方案 | 优势 | 劣势 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| CloudBase 云开发 | 微信生态原生、按量付费、免运维 | 仅支持 Node.js | ★★★★☆ |
| Vercel + Supabase | 免费额度大、部署快 | 国内访问可能慢 | ★★★☆☆ |
| 阿里云 SAE | 国内低延迟、企业级 | 运维成本高 | ★★★☆☆ |

建议：先用 CloudBase（零成本启动），跑通 100 个付费用户后再评估迁移。核心后端仅需三个表：users / subscriptions / api_usage。

## 3.3 支付接入

个人开发者最快路径：

① 微信支付：需营业执照 → 注册微信商户号 → JSAPI 支付（H5 内唤起）。

② 支付宝：当面付产品 → 扫码支付。

③ 快捷方案：LoveCards / PayJS 等第三方聚合支付（个人可开，手续费 0.6%-1%），但合规风险较高。

结论：营业执照是绕不过的坎。建议先注册个体工商户（成本约 ¥500），再接入正规支付。

# 四、上线节奏与里程碑

| 阶段 | 时间 | 动作 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0：基础 | 1-2 周 | CloudBase 建库建表 + license key 下发链路 | 技术跑通 |
| P1：Pro 功能 | 3-4 周 | 定时盯箱 + 运价提醒 + 报价单生成 | 3 个 Pro 功能可用 |
| P2：支付 | 第 5 周 | 微信支付接入 + H5 购买页 + 激活流程 | 首笔真实付款 |
| P3：冷启动 | 第 6-8 周 | 免费用户→试用 7 天 Pro→转化付费 | 转化率 >5% |
| P4：Team 版 | 第 9-12 周 | 多账号 + 报价池 + 日报 + 数据看板 | 5 个 Team 客户 |
| P5：API | 第 13-16 周 | RESTful API + 按量计费 + 文档站 | 3 个 API 客户 |

# 五、收入预测（保守估算）

| 指标 | Month 1 | Month 3 | Month 6 | Month 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费用户 | 200 | 800 | 2,000 | 5,000 |
| Pro 付费（转化 5%） | 0 | 10（¥299） | 40（¥1,196） | 150（¥4,485） |
| Team 付费 | 0 | 0 | 3（¥297） | 15（¥1,485） |
| API 客户 | 0 | 0 | 0 | 3（¥1,497） |
| 月经常性收入 | ¥0 | ¥299 | ¥1,493 | ¥7,467 |

12 个月目标 MRR：约 ¥7,500/月。这是极其保守的估算（基于货代社群 + 技能广场自然流量），不做投放。

# 六、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞品免费/低价打压 | 高 | 中 | 差异化在 AI 原生体验+Marvis 生态，非价格战 |
| 用户不愿为查询付费 | 高 | 高 | 免费层保留全部查询功能，付费卖的是自动化和省时间 |
| 支付合规风险 | 中 | 高 | 尽早注册个体户+正规支付渠道，不碰二清 |
| 数据源被封/涨价 | 中 | 中 | 多源冗余（至少 2 个独立来源），关键数据自建缓存 |
| Marvis 生态政策变化 | 低 | 高 | Skill 只是入口，核心后端独立部署，可随时迁移到独立 App |

# 七、一个更激进的思路：不卖工具，卖服务

以上方案本质是卖工具。另一个方向值得考虑：

"货代 AI 操作员"——不是给人用的工具，而是直接替人干活的服务。

场景：客户微信发来"帮我查上海到汉堡的40HQ"，AI 直接在微信里回复报价，无需打开任何工具。查完之后自动记录到操作日报，月底给老板看本月询价转化率。

收费模式变为：按询价量收费（¥0.5-1/次），或按坐席月费（¥199/人工智能操作员）。

这个方向的技术壁垒更高（企业微信接入 + 多轮对话 + 上下文记忆），但护城河也更深。建议 P0-P2 先走工具收费路线，跑通付费验证后，再评估是否升级到服务收费模式。

# 八、结论

收费模块的核心原则十二个字：

「免费留住人，自动化收钱，API 上规模。」

具体建议：

① 立即做：CloudBase 搭建鉴权+订阅基础设施（2 周，零成本）。

② 先做：定时盯箱+运价提醒两个 Pro 功能（已有二期模板，最快出付费感知）。

③ 再看：嵌入微信支付后，在货代社群 + 技能广场自然获客，跑出第一个 100 付费。

④ 不急：API 和 Team 版等付费验证通过后再投入。

一句话：别把 v1.3.3 的查询功能拿去收费——那是获客工具。二期要做的事（盯箱、提醒、报价单），才是用户愿意掏钱的东西。

（内容由AI生成，仅供参考）