智能货代助手 项目总计划

Smart Freight Assistant — Master Project Plan

版本：v2.0    日期：2026-08-09    仓库：github.com/yuj-029/smart-freight-assistant

# 一、项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | 智能货代助手 Smart Freight Assistant |
| 形态 | Marvis Skill（npx skills add） |
| 开源协议 | AGPL v3 |
| 本地目录 | D:\Projects\smart-freight-assistant\ |
| 文档归档 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\（28 份） |
| GitHub | github.com/yuj-029/smart-freight-assistant（Public） |
| 当前版本 | v1.3.3（稳定） |
| 下一版本 | v1.4.0（Pro 会员功能） |

# 二、四期演进路线

| 阶段 | 时间 | 定位 | 核心目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 MVP | 2026.07 - 08 | 基础查询 | 五大模块可用：运价/船期/汇率/术语/政策 | ✅ 完成 v1.3.3 |
| 二期 监控 | 2026.08 - 09 | 自动化 | 定时盯箱 / 协议价报价 / 截关预警 / 会员体系 | 📋 规划中 |
| 三期 文档智能 | 2026.Q4 | 效率工具 | OCR 录单 / 单证生成 / 智能审单 | ⏳ 远期 |
| 四期 商业化 | 2027.H1 | 平台化 | API 开放 / 数据看板 / 企业版 / 生态 | ⏳ 远期 |

# 三、一期完成清单（v1.0 → v1.3.3）

## 3.1 版本演进

| 版本 | 日期 | 核心变更 | 测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.07 | 五大功能初版上线 | 基准 5/5 |
| v1.1 | 2026.08.08 | 运价增加可订状态列 | — |
| v1.2 | 2026.08.08 | 修复 22 个缺陷（数据分级/双向汇率/柜型标准化/降级声明） | 验证 5/5 |
| v1.3 | 2026.08.08 | 五大新特性：过期过滤/双源口径/AIS时效/汇率修正/术语标准化 | 十维 10/10 |
| v1.3.2 | 2026.08.09 | 运价指数 Drewry WCI+SCFI / 洛杉矶港 / 鹿特丹港 | 十维 10/10 |
| v1.3.3 | 2026.08.09 | 十维差异化提示词（10 种用户画像），冷门船/小币种/小柜型覆盖 | 10/10 |

## 3.2 对应文档

| 文档 | 路径 |
| --- | --- |
| 一期功能缺陷测试报告 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\一期功能缺陷测试报告.md/.docx |
| 全功能测试报告 v1.2 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\全功能测试报告 v1.2.md |
| v1.3 十维功能测试报告 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\v1.3十维功能测试报告.md |
| v1.3.2 十维测试报告 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\v1.3.2十维测试报告.md |
| v1.3.3 十维差异化测试报告 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\v1.3.3十维差异化测试报告.md |
| v1.3.3 全功能测试报告 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\v1.3.3全功能测试报告.md |
| 一期项目总结报告 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\一期项目总结报告.docx |
| 版本日志 v1.0-v1.1 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\版本日志 v1.0-v1.1.md/.docx |
| 数据源操作手册 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\数据源操作手册.md |
| 智能货代助手技术方案 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\智能货代助手Skill技术方案.md/.docx |
| 智能货代助手商业计划书 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\智能货代助手商业计划书.md/.docx |
| 智能货代助手产品演示手册 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\智能货代助手产品演示手册.md/.docx |
| 项目规划路径 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\项目规划路径.docx |

# 四、二期计划（v1.4.0 Pro 会员版）

## 4.1 定价体系

| 层级 | 价格 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 免费层 | ¥0 | 五大查询（运价参考/船期/汇率/术语/政策） |
| Pro 个人版 | ¥19.9/月 | 协议价自动报价 + 定时盯箱 + 截关倒计时 + 异常预警 + 船期日报 |
| 运营管理版 | ¥49/月/5人 | 批量盯箱 + 操作日报 + 共享报价池 + 多账号管理 |

## 4.2 功能开发优先级

| P | 功能 | 开发量 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 协议价自动报价★ | 中 | 本地存储 + NLP 录入解析 |
| P0 | 定时盯箱 | 低 | AIS 轮询 + 推送通道 |
| P1 | 截关倒计时 + 异常预警 | 中 | 船公司 schedule 抓取 |
| P2 | 船期日报 + 利润规则配置 | 低 | 定时任务 + 模板引擎 |
| P3 | 运营管理版（团队功能） | 中 | 多账号鉴权 + 共享数据层 |

## 4.3 收入预测

|  | Month 3 | Month 6 | Month 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费用户 | 500 | 1,500 | 4,000 |
| Pro 付费（3%） | 5 / ¥99 | 25 / ¥497 | 60 / ¥1,194 |
| 运营管理 | 0 | 3 / ¥147 | 10 / ¥490 |
| MRR | ¥99 | ¥644 | ¥1,684 |

## 4.4 对应文档

| 文档 | 路径 |
| --- | --- |
| 会员需求文档 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\会员需求文档.docx |
| 协议价自动报价方案 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\协议价自动报价方案.docx |
| 收费模块方案设计（修正版） | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\收费模块方案设计（修正版）.docx |
| 收费模块方案设计 | D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\收费模块方案设计.docx |

# 五、全部文档索引（28 份）

## 5.1 测试报告（11 份）

| 序号 | 文件名 | 关联版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一期功能缺陷测试报告.md/.docx | v1.1 → v1.2 |
| 2 | 全功能测试报告 v1.2.md | v1.2 |
| 3 | v1.3十维功能测试报告.md | v1.3 |
| 4 | v1.3.2十维测试报告.md | v1.3.2 |
| 5 | v1.3.3十维差异化测试报告.md | v1.3.3 |
| 6 | v1.3.3全功能测试报告.md | v1.3.3 |
| 7 | 测试梳理报告.md/.docx | 全版本 |
| 8 | 二期功能测试报告.md/.docx | 二期 |

## 5.2 方案设计（9 份）

| 序号 | 文件名 | 关联版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能货代助手Skill技术方案.md/.docx | 一期 + 二三期规划 |
| 2 | 智能货代助手商业计划书.md/.docx | 全四期 |
| 3 | 项目规划路径.docx | 全四期路线图 |
| 4 | 收费模块方案设计.docx | 二期收费 |
| 5 | 收费模块方案设计（修正版）.docx | 二期收费（协议价现实修正） |
| 6 | 协议价自动报价方案.docx | 二期 P0 核心功能 |
| 7 | 智能货代助手产品演示手册.md/.docx | 演示 |

## 5.3 需求文档（3 份）

| 序号 | 文件名 | 关联版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求文档.md/.docx | 一期 |
| 2 | 会员需求文档.docx | 二期 Pro |

## 5.4 版本日志（1 份）

| 序号 | 文件名 | 关联版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版本日志 v1.0-v1.1.md/.docx | v1.0 → v1.1 |

## 5.5 其他核心文档（3 份）

| 序号 | 文件名 | 关联版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一期项目总结报告.docx | 一期全貌 |
| 2 | 数据源操作手册.md | 全版本（内部 know-how） |
| 3 | 项目总计划.docx（本文档） | 全版本总索引 |

# 六、下一步行动清单

| 序号 | 行动项 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CloudBase 搭建鉴权+订阅基础设施 | P0 | 待启动 |
| 2 | 协议价自动报价模块开发（录入+查询+利润规则） | P0 | 待启动 |
| 3 | 定时盯箱功能开发（AIS 轮询+推送） | P0 | 待启动 |
| 4 | 注册个体工商户（支付资质） | P0 | 待启动 |
| 5 | 截关倒计时 + 异常预警 | P1 | 待启动 |
| 6 | 微信支付接入 + H5 购买页 | P1 | 待启动 |
| 7 | 船期日报 + 利润规则配置 UI | P2 | 待启动 |
| 8 | 运营管理版（团队功能） | P3 | 待启动 |
| 9 | 清理收费模块方案设计.docx（Word 锁定中） | 低 | 待处理 |

本文档为项目总索引，最新版本见 D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\项目总计划.docx

（内容由AI生成，仅供参考）