智能货代助手 Smart Freight Assistant — 项目规划路径

日期：2026-08-09    版本：v1.0    仓库：github.com/yuj-029/smart-freight-assistant    当前 Skill：v1.3.3

# 一、项目定位

面向全国约 6.8 万家货代企业（90% 员工少于 50 人），提供 AI 驱动的货代日常作业助手。覆盖运价查询、船期追踪、汇率换算、术语百科、目的港政策五大查询模块，后续扩展主动监控、文档智能化与商业化运营。

差异化定位：不替代 TMS/ERP，做「操作员手边的 AI 副驾驶」。

# 二、四期路线图总览

2026.07 → 第一期 MVP 上线  ●  2026.08 → 第二期 监控增强  ●  2026.09-10 → 第三期 文档智能化  ○  2026.11-12 → 第四期 商业化  ○

# 三、分期详述

## 第一期：MVP 智能查询（已交付）

时间：2026.07，开发周期 2-3 天

| 模块 | 能力 | 数据源 |
| --- | --- | --- |
| 运价查询 | 多航线/多柜型 USD+RMB 双列报价 | Skypace / Cogoport / 维运网 / 船讯网 |
| 船期追踪 | IMO/船名查询，AIS 实时位置 | ShipFinder / MyShipTracking / 船讯网 |
| 汇率查询 | 中行牌价，买入/卖出/中间价 | BOC（工作日更新） |
| 术语百科 | Incoterms 2020 / HS 编码 / 货代术语 | 知识库 |
| 目的港政策 | 六大区域清关要求/免堆期/强制单证 | 五大洲 54 港口 |

当前版本 v1.3.3 质量：22 项一期缺陷已修复；5 类数据准确性已审计（过期过滤 5 级 / AIS 滞后兜底 / 双源口径 / 多义词消歧 / 币种计价）；三轮十维测试 10/10 通过。

GitHub tag 链：v1.0 → v1.1 → v1.2 → v1.3 → v1.3.1 → v1.3.2 → v1.3.3

## 第二期：主动监控增强（部分完成）

时间：2026.08，开发周期 1-2 周

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 到港提醒 | 已上线 | create_scheduled_task 云端定时 |
| 免费期预警 | 已上线 | 目的港免堆期到期前自动提醒 |
| 定时盯箱 | 模板化 | GitHub Actions 模板已就绪，未实际部署 |
| 运价波动提醒 | 待实施 | 架构可复用定时盯箱，需加运价对比逻辑 |

## 第三期：文档智能化（待开发）

时间：2026.09-10，开发周期 4 周

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 托书 OCR 录单 | 拍照/PDF → 结构化提取 Shipper/Consignee/品名/件重尺 |
| 提单自动比对 | 提单 vs 托书关键字段交叉校验 |
| 单证模板生成 | 装箱单/商业发票/产地证一键生成 |
| HS 编码推荐 | 品名 → 智能推荐 HS Code + 对应关税税率 |
| 内部 SOP 问答 | 企业知识库 RAG，操作规范即问即答 |

## 第四期：商业化（待启动）

时间：2026.11-12，开发周期 8 周

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户体系 | 注册/登录/多端同步/历史记录 |
| 付费墙 | 免费版（基础查询）/ 专业版（监控+文档）/ 团队版（知识库+SOP） |
| 营销推广 | 货运展会 / 行业社群 / 货代 KOL 合作 |
| 目标指标 | 付费转化率 3%+，MRR 突破 5 万元 |

# 四、里程碑时间线

| 节点 | 时间 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 2026.07 | 一期 MVP 上线，5 个查询功能可用 |
| M2 | 2026.08 | 二期监控全功能上线，双通道架构验证 |
| M3 | 2026.09 | 三期文档功能内测 |
| M4 | 2026.10 | 三期全功能上线，种子用户招募 |
| M5 | 2026.11 | 付费墙灰度测试（5% 用户） |
| M6 | 2026.12 | 四期商业化全量上线 |

# 五、技术架构

公开层（GitHub 开源）：SKILL.md (v1.3.3) / LICENSE (AGPL v3) / README.md / package.json / .gitignore

私有层（本地不入库）：notify.py（四通道推送）/ scrapers（运价/追踪抓取）/ .env（API Keys）/ config.yaml / internal/（23 份项目文档）

环境管理：dev（开发版副本 smart-freight-assistant-dev）/ test（合并前验证）/ prod（正式版 smart-freight-assistant）

# 六、当前卡点与下一步

| 优先级 | 事项 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 二期盯箱 + 运价监控实际部署上线 | 1-2 天 |
| P1 | 数据源扩充（维运网/船讯网 API 对接） | 1 天 |
| P2 | 三期文档智能化开发 | 4 周 |
| P3 | 四期商业化启动 | 8 周 |

项目目录：D:\Projects\smart-freight-assistant\    文档归档：D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\

（内容由AI生成，仅供参考）